湖口县城市管理局

三里大道路灯改造项目

2019年度绩效评价报告

委托单位：湖口县财政局

评价单位：九江钟山会计师事务所有限公司

联系电话：0792－8266648

目录

一、项目基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）预算资金收支情况	4

（三） 项目组织管理情况	4

（四）项目实施效果	5

二、绩效评价管理	6

（一）绩效评价标准	6

（二）绩效评价原则、方法	6

（三）绩效评价实施	7

三、绩效评价分析	8

（一）绩效评价结果	8

（二）目标完成情况评价	9

四、存在问题及建议	13

附件一：绩效评价指标评分表	14

本次绩效评价结果

| 指标 | 指标分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入指标 | 10 | 8.32 |  |
| 过程指标 | 20 | 13 |  |
| 产出指标 | 30 | 28 |  |
| 效益指标 | 30 | 28 |  |
| 满意度指标 | 10 | 7 |  |
| 项目总分 | 100 | 84.32 |  |
| 评价结果 | 良 |  |  |

湖口县城市管理局三里大道路灯改造项目绩效评价小组：

| 带队领导 | 王敏英（湖口县财政局监督局局长） |
| --- | --- |
| 组 长 | 许小靖（湖口县财政局绩效评价股股长） |
| 成 员 | 张杨天（湖口县财政局经建股股长） 吴雨波、周凯宏、卢江平（九江钟山会计师事务所） |

湖口县城市管理局三里大道路灯改造项目

2019年度绩效评价报告

为加强财政资金的跟踪问效管理，强化支出责任，切实提高资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系；根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2019]8号）文件精神，《湖口县财政局关于开展2019年度县级专项资金（项目支出）财政重点绩效评价工作的通知》等文件要求，九江钟山会计师事务有限公司接受湖口县财政局委托，对湖口县城市管理局2019年度三里大道路灯改造项目开展了绩效评价工作。具体情况如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

湖口县城市管理局2019年度三里大道路灯改造项目属湖口县市政工程，是2019年县城市功能品位提升项目下的子工程，该项目主要内容是为县城主干道三里大道两旁购置安装152杆智能路灯，通过新款节能路灯安装改造，改善居民夜间出行条件、节能增效并美化城区环境、提升城市品位。

三里大道路灯改造工程于2019年9月完成灯杆、灯具招投标采购，县路灯所负责组织工程队安装，2019年11月工程完工， 12月工程验收完成，目前152杆路灯全部正常亮化。

## （二）预算资金收支情况

2019年湖口县城管局根据《会计法》、《预算法》并结合部门业务实际制定了《财政专项资金管理办法》。财务收支严格遵守专项资金管理制度，并采取有效监管措施，专账管理，保障专款专用；确保专项资金管理及使用合法合规。

县城管局上报的三里大道路灯改造工程专项资金预算申请拨付报告，经集体决策后上报县政府及县财政预算编制系统审批。在编制部门项目资金预算时，单位严格按照项目预算编制要求认真填写并上报项目申报书、专项资金执行拨付请示报告。

县城管局于2020年一月申请2019三里大道路灯改造预算资金150.54万元，实收县财政预算拨付资金100万元，项目支出100万元，路灯改造专项资金全额执行完成，专项资金无结余。项目资金收支内容明细如下：

2019年度湖口县三里大道路灯改造工程项目资金明细表（万元）

| 项目 | 内容 | 预算申请 | 预算拨付 | 资金支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧路灯采购 | 购买152杆路灯 | 79.34 | 50 | 50 | 招标采购 |
| 路灯安装工程 | 152杆路灯路灯拆旧安新 | 45.64 | 33 | 33 | 劳务公司协议承包 |
| 线材配件采购 | 电缆4400米20余万，其他材料5万余。 | 25.56 | 17 | 17 | 个体工商户集中采购 |
| 合计 |  | 150.54 | 100 | 100 |  |

## 项目组织管理情况

县城管局作为三里大道路灯改造工程负责单位，高度重视此项民生工程，成立了以县城管局主要领导及路灯所等相关单位业务科室负责人为成员的三里大道路灯改造工作领导小组，领导小组指定专职人员负责路灯改造项目日常工作管理。单位根据市政工程管理要求及路灯改造项目采购及施工协议，把握重点环节、加强工程质量管理，按标准完成了路灯采购、工程施工及验收工作。

## （四）项目实施效果

通过三里大道路灯改造工程项目的实施，为县城市民的夜间出行提供了便利，保障了城市夜间交通，加强了城市治安维护，三里大道旁路灯以独特的中国结造型款式及大红灯光效果成为湖口县城独特文化信息传播媒介，美化了城区夜景，提高了城市品位。

# 二、绩效评价管理

## （一）绩效评价标准

- 《中华人民共和国预算法》；

- 财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2020]10号文）；

- 中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2019]8号）；

- 中共湖口县委  湖口县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（湖发[2020]6号）

- 《湖口县财政局关于开展2019年度县级专项资金（项目支出）财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩[2020]4号）；

## （二）绩效评价原则、方法

- 评价原则

（1）科学规范原则。注重支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

（4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

2、评价方法

根据财政收支项目绩效评价政策文件要求，项目绩效评价采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：项目资金投入指标10分、项目过程管理20分、项目产出效果指标30分与项目效益指标30分、满意度指标10分。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的分值权重。

项目支出绩效评价指标分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评总分。

根据湖口县城市管理局三里大道路灯改造项目的实际情况，我们采取数据复核分析、询问查证、实地查访、问卷调查、专家评议相结合的方法开展绩效评价工作。

## （三）绩效评价实施

1、前期准备阶段。

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、组织实施阶段

对项目情况进行现场核查，核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、项目资金的使用情况、绩效目标的完成情况，项目的投入产出效果与效益，以及项目承担单位财务收支及精细化管理等方面的内容。

评价工作组在三里大道开展了现场观察取证及路边商户问卷调查工作，对采集的基础数据进行认真细致核实，确保数据的完整、真实和有效，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3、综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）绩效评价结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，得出2019年湖口县三里大道路灯改造项目绩效评价综合得分84.32 分，等级为“良”。

## （二）目标完成情况评价

1、资金投入指标总分10分，得分8.32分

一级指标“资金投入”下设“资金收支”二级指标及相应下设的“资金到位率”“预算执行率”2 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 按预算执行比率计算得分 | 100万 | 100万 | 5 | 5.00 |  |
| 资金到位率 | 按预算到位比率计算得分 | 150.54万 | 100万 | 5 | 3.32 | 根据预算资金到位率，得分3.32 |

2、过程管理指标总分20分，得分13分，扣7分。

一级指标“过程管理”下设“业务管理”、“财务管理”二级指标及相应下设的“路灯改造工程及劳务采购合规性”“绩效目标合理性”；“专项资金预算审批管理”、“专项资金管理制度健全性”、“资金使用合规性”5 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

（1）业务管理总分8分，得分3分，扣5分。明细如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程及商品采购合规性 | ①工程及商品采购合规②招投标政府采购流程合法、高效。 | 合规 | 合规 | 4 | 2 | 路灯安装工程未采取政府采购招投标方式采购，路灯所需线材等材料只从一家供货商处购买，不尽合理，扣2分 |
| 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 | 合规 | 合规 | 4 | 1 | 绩效目标表过于简单，明细指标及评分要素设计不合理，扣3分 |

（2）财务管理总分12分，得分10分，其中专项资金财务上未设专账独立核算，扣2分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金预算审批管理 | ①专项资金预算申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
| 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 | 合规 | 合规 | 4 | 2 | 专项资金财务上未设专账独立核算，扣2分 |
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |

3、产出指标总分30分，得分28分。

一级指标“产出指标”下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等 4 个二级指标及相应下设的“购置安装路灯数”、“工程合格情况”等7个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

（1）产出数量总分6分，得分6分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置安装路灯数 | 购置安装路灯数量和项目目标数量一致得分 | 152 | 152 | 6 | 6 |  |

（2）产出质量总分8分，得分6分。其中根据现场观察，灯架螺丝等固件普遍锈蚀，有安全隐患，扣2分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程合格情况 | 根据工程验收合格情况评价得分 | 100% | 100% | 4 | 2 | 根据现场观察，灯架螺丝等固件普遍锈蚀，有安全隐患。扣2分 |
| 路灯亮灯率 | 路灯正常照明使用比率计算得分 | 100% | 100% | 4 | 4 | 现场测试，未发现路灯不亮现象 |

（3）产出时效指标总分8分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按时完工情况 | 在项目规定时间完工得分，未按时完成不得分。 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 工程按计划于2019年底完工验收 |
| 24小时内故障处理完成率 | 处理完成率90%以上得分，每少5个百分点扣1分，扣完即止 | 90% | 100% | 4 | 4 | 路灯所值班人员定期巡查检修，及时处理故障 |

（4）成本指标总分8分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯杆灯具采购成本 | 投资低于预算得分，高于预算0分 | 79.34万 | 79.34万 | 4 | 4 |  |
| 路灯改造工程劳务成本 | 投资低于预算得分，高于预算0分 | 47.48万 | 45.63万 | 4 | 4 |  |

4、效益指标总分30分，得分28分。

一级指标“效益指标”下设“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”“生态效益” 4 个二级指标及相应下设的“提高夜市氛围，促进商户增收”“改善居民出行条件”等5 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

- 经济效益总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高夜市氛围，促进商户增收 | 有利促进商户增收得分，无效果不得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |

- 社会效益总分10分，得分10分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善居民出行条件 | 根据路灯照明效果及居民反映情况评价得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
| 城市美化 | 根据路灯景观效果及居民反映情况评价得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |

- 生态效益指标总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能情况 | 根据单台节能路灯年度耗电对比其他路灯耗电量，达到节能目标值比例得分。 | 120度 | 134度 | 5 | 5 | 年节约2.03万度电,每杆节能路灯年节能134度电 |

- 可持续影响总分10分，得分8分，扣2分。明细如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯维修保养管理 | 1、维修管护制度健全，2、巡查检修问题，及时处理 | 合规 | 合规 | 10 | 8 | 路灯所有路灯管护制度，工作人员按班次巡查检修，但故障维修及时性还有改进空间。扣2分 |

5、满意度指标总分10分，得分7分，现场调查结果为比较满意，居民反映有些路灯旁树木未及时有效修剪，灯光被树遮挡，扣3分。

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”二级指标及相应下设的“市民满意情况”三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市民满意情况 | 根据居民满意度调查情况及投诉意见评价得分 | 满意 | 满意 | 10 | 7 | 居民反映有些路灯旁树木未及时有效修剪，灯光被树遮挡，扣3分 |

# 四、存在问题及建议

1、主要问题

（1）单位未按要求填报项目支出绩效目标表，项目绩效目标具体指标设置不够恰当，分类及评分标准不够合理。

（2）152杆路灯主体、改造安装工程、线材配件采购缺乏统一性，除79.34万元152杆路灯主体依规采用政府招标方式采购外，45.64万元路灯改造安装工程及25.56万元路灯线材配件均未采用政府招标方式采购。45.64万元路灯改造安装工程劳务费根据与湖口县城山镇盛鑫劳务服务有限公司签订的‘三里大道路灯升级改造作业合同’及江西中达造价咨询有限公司核定签章的‘湖口县三里大道路灯升级改造作业项目结算审核定案表’定案造价45.64万元收票结算。25.56万元路灯线材配件款直接根据个人工商户‘湖口县恒才水暧器材经营部’提供的销售发票结算。

（3）根据三里大道路灯现场观察，152架路灯普遍存在锈蚀现象，其中灯架螺丝等固件锈蚀明显，易造成路灯损坏及安全隐患。

2、改进建议

（1）建议加强领导、提高认识，建立健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

（2）对于单位达到政府采购标准的劳务及线材五金配件购置等项目依规采取政府招标方式采购，严格管理验收程序，降低工程及材料采购成本，保证质量。

（3）路灯所应加强路灯检修维护，对存在锈蚀的路灯灯杆、紧固螺丝固件采取表面防锈处理、更换安装合格螺丝固件等措施。保障路灯安全长效使用。

附件一：绩效评价指标评分表

九江钟山会计师事务所有限公司

法定代表人签章：

二O二O年十一月二十日

# 附件一：绩效评价指标评分表

2019年湖口县城市管理局三里大道路灯改造项目

绩效评价指标评分表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金投入指标（10分） | 资金收支 | 预算执行率 | 按预算执行比率计算得分 | 100万 | 100万 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 资金到位率 | 按预算到位比率计算得分 | 150.54万 | 100万 | 5 | 3.32 | 根据预算资金到位率，得分3.32 |
|  | 过程指标(20分) | 业务管理 | 工程及商品采购合规性 | ①工程及商品采购合规②招投标政府采购流程合法、高效。 | 合规 | 合规 | 4 | 2 | 路灯安装工程未采取政府采购招投标方式采购，路灯所需线材等材料只从一家供货商处购买，不尽合理，扣2分 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 | 合规 | 合规 | 4 | 1 | 绩效目标表过于简单，明细指标及评分要素设计不合理，扣3分 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金预算审批管理 | ①专项资金预算申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 | 合规 | 合规 | 4 | 2 | 专项资金财务上未设专账独立核算，扣2分 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标(30分 ) | 数量指标 | 购置安装路灯数 | 购置安装路灯数量和项目目标数量一致得分 | 152 | 152 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程合格情况 | 根据工程验收合格情况评价得分 | 100% | 100% | 4 | 2 | 根据现场观察，灯架螺丝等固件普遍锈蚀，有安全隐患。扣2分 |
|  |  |  | 路灯亮灯率 | 路灯正常照明使用比率计算得分 | 100% | 100% | 4 | 4 | 现场测试，未发现路灯不亮现象 |
|  |  | 时效指标 | 按时完工情况 | 在项目规定时间完工得分，未按时完成不得分。 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 工程按计划于2019年底完工验收 |
|  |  |  | 24小时内故障处理完成率 | 处理完成率90%以上得分，每少5个百分点扣1分，扣完即止 | 90% | 100% | 4 | 4 | 路灯所值班人员定期巡查检修，及时处理故障 |
|  |  | 成本指标 | 灯杆灯具采购成本 | 投资低于预算得分，高于预算0分 | 79.34万 | 79.34万 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 路灯改造工程劳务成本 | 投资低于预算得分，高于预算0分 | 47.48万 | 45.63万 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 提高夜市氛围，促进商户增收 | 有利促进商户增收得分，无效果不得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善居民出行条件 | 根据路灯照明效果及居民反映情况评价得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城市美化 | 根据路灯景观效果及居民反映情况评价得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能情况 | 根据单台节能路灯年度耗电对比其他路灯耗电量，达到节能目标值比例得分。 | 120度 | 134度 | 5 | 5 | 年节约2.03万度电,每杆节能路灯年节能134度电 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 路灯维修保养管理 | 1、维修管护制度健全，2、巡查检修问题，及时处理 | 合规 | 合规 | 10 | 8 | 路灯所有路灯管护制度，工作人员按班次巡查检修，但故障维修及时性还有改进空间。扣2分 |
|  | 满意度指标10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意情况 | 根据居民满意度调查情况及投诉意见评价得分 | 满意 | 满意 | 10 | 7 | 居民反映有些路灯旁树木未及时有效修剪，灯光被树遮挡，扣3分 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 84.32 |  |

评价等级：优秀(90及以上) 良好(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)