发改委2021年上半年工作总结和

下半年工作打算

2021年，发改委继续坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，继续增强服务意识，加大管理力度，按照县委、县政府工作总体部署，突出重点，统筹兼顾，加快推进全年工作。
上半年工作总结

（一）高质量编制“十四五”发展规划。2019年9月，我县正式启动“十四五”规划编制工作。经过深入专题调研,广泛征求各方意见的基础上,于2020年9月份形成了规划纲要初稿。全县也多次召开工作会议，研究规划思路，并组织了专家评审。工作以来，在网上开展了我为“十四五”规划献一策活动,各界群众踊跃参与,共收到网民建言200余条。2021年2月《关于制定全县国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标的建议》已经县人大十六届六次和政协九届六次审议通过。
(二）经济运行平稳有序。上半年，全县规模以上工业企业完成总产值268亿元，同比增长46.8%；固定资产投资增速4.4%，其中工业固投同比下降2.05%；规模以上服务业营业收入完成3.58亿元，同比增长36.54%，较全市平均增速低3.06%，纳入GDP核算行业服务业营业收入增长44.71%，较全市平均增速高2.21%。全县财政收入完成22.35亿元，同比增长44%。

（三）争资争项积极对接。 2021年上半年，完成争取上级支持资金总额2.8757亿元，主要涉及医疗、高标准农田、农业生产、旅游和园区环境整治等领域。县发改委积极配合项目实施单位组织项目申报材料，并及时向上级部门申报。目前，争取中央预算内资金项目2个，张青水环境综合治理项目获批资金1750万元，高标准农田建设项目获批资金1189万元；获批省预算内基建投资项目2个共130万元（湖口县凰村镇双桥村润桥农业产业果园基础设施改建项目30万元、九江良盛生态农业三产融合示范园项目100万元）；2021年提前下达专项债项目4个，申债规模2.5688亿元（流泗镇中心卫生院整体搬迁项目900万元，台山创4A旅游景区项目0.912亿元，园区污水处理系统提升改造工程项目1.4亿，高标农田建设项目1668万）。
（四）项目建设稳步推进。一是省重点项目。1-6月累计完成年度投资计划72.63%；二是省大中型项目。1-6月累计完成年度投资计划75.39%；三是市“项目大会战”七大领域项目。1－5月份累计完成投资92.13亿元，完成年度计划的38.13%；应开工项目79个，实际开工77个，开工率97.47%；已赋码项目79个，赋码率90.80%；应入统项目79个，实际入统69个，入统率87.34%。四是县重点项目。1－5月份累计完成投资17.28亿元，完成全年时序进度的12.10%；应开工项目74个，实际开工73个，开工率98.65%；应入统项目73个，实际入统47个，入统率64.38%。
二、存在的问题

（一）固定资产投资有待加强。我县固定资产投资增速仅4.4%，低于全市平均水平17.6个百分点，排全市第14位，其中工业固投同比下降2.05%，排全市第13位。

（二）项目建设速度有待加强。一是县重点项目各责任单位上报数据，只完成了年度计划任务的12.10%（部分责任单位未报送或漏报送完成投资额度）；二是市“项目大会战”完成了年度计划任务的38.13%。
三、下半年工作打算

（一）着力加强经济运行调度。继续做好疫情防控常态化和经济社会发展工作，加强经济运行监测分析，深入研究，全方位调度监测经济运行情况，做好县委县政府参谋助手。特别是加强对年度计划确定的经济指标、生态文明年度考评指标、全市服务业考评指标等监测、分析和调度，确保各项工作稳步推进。全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

（二）着力推进重点项目建设。强化调度项目。按照上级要求，加强对已纳入国家、省市项目库和县重点项目的调度工作，健全项目定期调度机制，对已开工的项目，挂图作战，倒排工期，明确责任人，在确保质量的前提下加快建设，力争早投产、早运营、早见效，对进度滞后的项目，查找问题、补齐短板，确保赶上进度。对未按期开工项目，摸清情况，分析原因，推动尽快开工。确保入库项目进展顺利，全面完成年度投资计划。

（三）着力加强争资争项力度。紧盯国家宏观政策导向和上级投资方向，围绕工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、城建设施、公共服务等七大领域，有针对性地采取对策，精心指导县直相关单位和各乡（镇）谋划、包装、储备、申报一批基础好、质量优的项目进入到国家和省市项目库。

2021年是“十四五”规划的开局之年，发改委作为经济综合部门、规划牵头部门，为加快推进“十四五”规划，确保全面落实县委战略意图，引导好社会发展预期，凝聚全县人民共识。要进一步提高政治站位，坚持以政治建设为统领，牢固树立责任意识，勇挑重担、敢于担当、主动作为，努力为全县经济社会发展做出新的更大的贡献。

湖口县发展和改革委员会

2021年6月30日
